DOCUMENTO DE ALCANCE DE CALIDAD — NOPCOMMERCE

07 oct 2026 · María Elena Navarro Amaya (QA)

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | QA-NAE-001 |
| Proyecto | nopCommerce (demo.nopcommerce.com) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 07-oct-2026 |
| Autor | María Elena Navarro Amaya (QA) |
| Revisor | Hamet Calderón |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Uso académico |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07-oct-2026 | María Elena Navarro Amaya | Versión emitida para revisión |

# 1. Propósito y objetivo de calidad

Este documento delimita qué se va a probar en nopCommerce, qué queda fuera y con qué criterios se considera terminado el trabajo de pruebas. Sirve de base para el plan de pruebas, la matriz de trazabilidad y los reportes de defectos que se entregan en el Módulo 1.

Objetivo de calidad: verificar que un cliente pueda encontrar un producto, agregarlo al carrito y completar la compra sin errores, y que los datos de su cuenta y de sus pedidos se manejen correctamente.

El objetivo se redacta desde el punto de vista del usuario: responde "qué debe poder hacer el cliente con confianza", no "qué funciones existen".

# 2. Sistema bajo prueba

nopCommerce es una tienda en línea de código abierto; la URL indicada es su tienda de demostración, no es un negocio real y se puede probar sin riesgo.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | nopCommerce |
| URL de la aplicación | https://demo.nopcommerce.com/ |
| Versión observada | - |
| Tecnología | - |
| Roles de usuario | Invitado y usuario registrado |
| Documentación de la Api | - |
| Repositorio del proyecto | github.com/nopSolutions/nopCommerce |

El estudiante debe confirmar en su propia exploración cualquier dato que use para decidir el alcance.

# 3. Alcance de las pruebas

Se priorizan los módulos por el daño que causaría un fallo al negocio: si falla el pago, la tienda no vende; si falla un filtro, el cliente tarda más en comprar.

Dentro del alcance

| Código | Módulo | Qué se verifica | Prioridad | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Registro e inicio de sesión | Crear cuenta, entrar y salir; validación de campos y mensajes de error | Alta | El cliente no puede comprar ni ver sus pedidos |
| M02 | Catálogo de productos | Listado, detalle de producto, búsqueda | Alta | El cliente no encuentra lo que quiere comprar |
| M03 | Filtros y ordenamiento | Filtrar por categoría y ordenar el listado | Media | Resultados incorrectos hacen perder ventas |
| M04 | Carrito de compras | Agregar, quitar y cambiar cantidades; cálculo del total | Alta | Totales incorrectos o carrito que pierde productos |
| M05 | Proceso de compra y pago | Datos de envío, métodos de pago y confirmación del pedido | Alta | La tienda no puede cobrar o cobra mal |
| M06 | Cuenta del cliente | Perfil, lista de deseos y pedidos | Media | Datos personales incorrectos o pérdida de historial |
| M07 | Formulario de contacto | Envío de mensajes y validación de campos | Baja | El cliente no puede comunicarse con la tienda |
| M08 | Panel de administración | Revisión básica de acceso y gestión visible | Baja | Afecta solo a quien administra la tienda |

Fuera del alcance

- Pruebas de carga y de rendimiento (Módulo 4 del curso).

- Pruebas de seguridad avanzadas (Módulo 4 del curso).

- Automatización de pruebas (desde el Módulo 2): en el Módulo 1 todo es manual.

- Compatibilidad en múltiples navegadores y dispositivos móviles: se prueba solo en un navegador de escritorio.

- Revisión profunda de accesibilidad: se identifican solo 2 o 3 problemas básicos.

- Código fuente, base de datos e infraestructura: se prueba desde la interfaz, sin acceso interno.

Declarar lo que queda fuera es tan importante como lo que entra: evita que alguien asuma que "no se encontró ningún defecto" significa "se probó todo".

# 4. Tipos y niveles de prueba aplicables

nopCommerce se prueba desde la interfaz, sin acceso al código, así que los niveles aplicables son integración, sistema y aceptación; el nivel unitario queda fuera.

| Tipo de prueba | Nivel | Módulos | Cómo se aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Sistema | M01 a M08 | Casos manuales diseñados con partición de equivalencia y valores límite |
| Funcional | Integración | M02, M04, M05 | Verificar que catálogo, carrito y pago intercambian correctamente la información |
| Funcional | Aceptación | M01, M04, M05 | Recorrer la compra completa como lo haría un cliente real |
| Exploratoria | Sistema | M02 a M06 | Sesiones estructuradas de 60 a 90 minutos con una meta definida |
| Usabilidad y accesibilidad (básica) | Sistema | M01 a M05 | Identificar 2 o 3 problemas básicos visibles |
| Regresión | Sistema | M04, M05 | Repetir los casos críticos cuando se reporta y corrige un defecto |

Cada fila usa la clasificación que se vio en la sesión 1: el tipo dice qué se verifica y el nivel dice qué tan aislado o completo es lo que se prueba.

# 5. Entorno, herramientas y datos de prueba

Todo el trabajo del Módulo 1 corre en el sitio público de nopCommerce, con herramientas gratuitas.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Ambiente de pruebas | Sitio público de nopCommerce (demo.nopcommerce.com) |
| Navegador | Un navegador de escritorio actualizado, el mismo durante todo el módulo |
| Control de versiones | Git y un repositorio propio en GitHub |
| Gestión de tareas | Tablero Kanban en GitHub Projects o Trello |
| Gestión de casos y defectos | Jira o TestRail (se introduce en la sesión 6) |
| Evidencias | Capturas y grabaciones guardadas en la carpeta evidencias/ del repositorio |

Datos de prueba

| Rol | Cuenta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Cuenta propia creada en el registro | Flujos de compra y cuenta |
| Administrador | Por confirmar: la página de acceso no muestra credenciales | Revisión básica del panel (M08) |

Las cuentas de cliente se crean con el registro. La contraseña del administrador no se copia en este documento: un documento real tampoco guarda contraseñas, se referencian y se guardan en un gestor aparte.

Cuando el sitio esté lento o no responda, se registra en el reporte y se espera, porque es un servicio compartido que no controla el estudiante.

# 6. Criterios de entrada y de salida

Los criterios dicen cuándo se puede empezar a probar y cuándo se puede dar por terminado el trabajo; sin ellos, "terminamos" es una opinión.

Criterios de entrada (para empezar a ejecutar casos)

- Este documento de alcance está emitido y revisado.

- nopCommerce responde y el estudiante puede iniciar sesión con una cuenta de prueba.

- El repositorio y el tablero de tareas están creados.

- Existe una lista de requisitos o funcionalidades que se van a cubrir.

Criterios de salida (para cerrar el Módulo 1)

- El 100 % de los módulos de prioridad alta (M01, M02, M04, M05) tiene casos de prueba diseñados y ejecutados.

- Cada requisito está vinculado a al menos un caso en la matriz de trazabilidad.

- Se documentaron al menos 5 defectos con pasos para reproducir, resultado esperado, resultado obtenido, severidad y evidencia.

- Se ejecutó al menos una sesión de testing exploratorio y se registraron sus hallazgos.

- No quedan defectos de severidad crítica sin documentar.

# 7. Riesgos y supuestos

Riesgos del trabajo de pruebas

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | El sitio público está lento o no disponible durante una sesión | Media | Medio | Registrar la hora, reintentar más tarde y avanzar con documentación mientras tanto |
| R02 | Los datos de prueba cambian porque otros usuarios usan el mismo sitio | Alta | Medio | Crear cuentas propias y anotar la fecha de cada ejecución |
| R03 | Un comportamiento que parece defecto es una decisión de diseño | Media | Bajo | Revisar la documentación del proyecto antes de reportar |
| R04 | No alcanza el tiempo para cubrir todos los módulos | Media | Alto | Cubrir primero los módulos de prioridad alta y declarar lo no cubierto |
| R05 | Los casos quedan sin vincular a un requisito | Media | Alto | Construir la matriz de trazabilidad mientras se diseñan los casos, no al final |

Supuestos

- nopCommerce se mantiene disponible y con las funciones descritas durante el módulo.

- Se prueba solo desde la interfaz web, en un navegador de escritorio.

- El estudiante trabaja de forma individual y es responsable de todos sus artefactos.

# 8. Roles y responsabilidades

En el curso una persona cumple varios roles; en una empresa se reparten entre un equipo, y el documento los nombra para que se sepa quién decide qué.

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| QA (autor) | María Elena Navarro Amaya | Redactar este documento, diseñar y ejecutar casos, reportar defectos y mantener el repositorio |
| Líder de QA (revisor) | Instructor | Revisar el alcance, validar criterios y dar retroalimentación |

# 9. Entregables y cronograma del Módulo 1

El Módulo 1 se construye con un entregable por semana, y cada uno suma al plan de pruebas, la matriz de trazabilidad y los 5 defectos que se entregan al final.

| Semana | Fechas | Entregable | Cubre de este documento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-sep al 05-oct-2026 | Repositorio inicial del proyecto en Git, con README y documento de alcance de calidad | Este documento y la estructura del repositorio |
| 2 | 07-oct al 12-oct-2026 | Documento de casos de prueba manuales v1, con los flujos críticos mapeados | Módulos de prioridad alta (M01, M02, M04, M05) |
| 3 | 14-oct al 19-oct-2026 | Plan de pruebas, matriz de trazabilidad y reporte de al menos 5 defectos documentados | Criterios de salida de la sección 6 |

El alcance se revisa al cierre de cada semana: si cambia, se emite una nueva versión del documento y se anota en el historial de versiones.

# 10. Referencias

- nopCommerce (https://demo.nopcommerce.com/): aplicación bajo prueba.

- Repositorio del proyecto nopCommerce (https://github.com/nopSolutions/nopCommerce): funcionalidades y tecnología.

- Malla curricular del curso QA Automatizador (Tecsup Virtual): objetivos y entregables del Módulo 1.